Cronograma del proyecto

| Tarea ¿Qué haremos? | Productos ¿Qué resultado obtendremos? | Plazos ¿Para cuándo debe estar hecho? | Responsables ¿Quién o quiénes lo harán? | Insumos ¿Qué necesitamos para hacerlo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir el problema, objetivo y preguntas de investigación | Ficha del proyecto completa | Semana 1 | Todo el equipo | Pauta ABPro, reuniones grupales |
| Investigar sobre gestión de filas, predicción y cálculo diferencial | Información recopilada y fuentes bibliográficas | Semana 1 | Todo el equipo | Artículos, libros, sitios web confiables, entrevistas |
| Recopilar datos simulados o reales sobre afluencia de estudiantes | Tabla de datos para análisis | Semana 1 | Todo el equipo | Excel, observaciones, formularios |
| Construir el modelo matemático y realizar gráficas | Funciones y derivadas aplicadas al problema | Semana 2 | Todo el equipo | GeoGebra, apuntes de cálculo |
| Diseñar y programar el prototipo FIlaInteligente | Aplicación funcional | Semana 2 | Todo el equipo | Visual Studio Code, HTML, CSS y JavaScript |
| Realizar pruebas del sistema y análisis de resultados | Comparación de escenarios y validación del prototipo | Semana 3 | Todo el equipo | Aplicación desarrollada |
| Elaborar gráficos, tablas y conclusiones | Evidencia de resultados obtenidos | Semana 3 | Todo el equipo | GeoGebra, Excel |
| Mantener actualizada la bitácora del proyecto | Registro de actividades realizadas | Durante todo el proyecto | Todo el equipo | Formato de bitácora |
| Elaborar presentación PPT y video final | Entrega final del proyecto | Semana 3 | Todo el equipo | PowerPoint, Canva, software de grabación |